|  |  | RESIDENCE SAINT-CLOUD ## Conseil Syndical Secondaire Compte-rendu de la réunion du 12 Mars 2020 |
| --- | --- | --- |

Présents : M. El Assir, Mme J. Charles, M. Fondeviole, M. Querel,

Absents excusés : M. Abraham, M. Portalier

1 - Introduction, situation dans la résidence

M. Fondeviole accueille les membres du CSS ainsi que MM. Vialla et Le Roux, Présidents des CSS des résidences Palais Royal et Foch venus présenter leur proposition de rénovation de la piscine Foch. Les coûts de celle-ci sont en effet partagés entre les 3 résidences, la part de Saint Cloud étant des 2/7 du total. Ce point est immédiatement abordé et ce sera le plus important de notre réunion.

2 – Proposition de rénovation de la piscine

Sur la base d’un cahier des charges, progressivement modifié et précisé et dont la mouture finale est donnée ci-après, les entreprises suivantes ont été successivement consultées (prix TTC, honoraires architecte compris le cas échéant):

  - Croué mais dans un autre contexte contractuel de cahier des charges : 333 K€

  - Ever Blue : 239 à 305 K€

  - Carré Bleu : 427 K€

  - Gruet Ingénierie : 230 à 250 K€

  - Aucune des entreprises précédemment sollicitées par N. El Assir n’a été retenue

Après examen des propositions, c’est l’offre de Gruet Ingénierie qui a été retenue par MM. Vialla et Le Roux. Après discussion avec l’entreprise et finalisation du projet, MM.Vialla et Le Roux ont obtenu l’accord de leur CSS sur l’enveloppe budgétaire suivante qu’ils nous demandent d’adopter :

Extrait du CR du CSS transmis par son Président : « Le Conseil Syndical Secondaire Palais Royal, qui s'est réuni le 4-2-2020, a adopté (par 12 voix Pour, et 1 voix Contre) le projet de rénovation de la piscine Foch, tel que proposé dans le mail C.Doignies (Gruet Ingenierie) du 19-11-2019, avec contrat de maîtrise d'oeuvre, sur la base de son estimation financière de 193 950 € HT + 23 274 € HT d'honoraires du maître d'oeuvre, soit au total 217 224 € HT, et 260 668, 80 € TTC.  Enfin, par prudence, nous avons adopté l'idée d'une résolution permettant au syndic d'appeler un budget supplémentaire de 15 000 € maximum, en cas de besoin résultant de la découverte en cours de chantier, d'aléas imprévus, attestés par le maître d'oeuvre. Ce montant arrondi représente un peu plus de 5 % du coût total TTC du projet. »

A noter qu’il y a eu coordination avec les résidences concernées pour la rénovation de la piscine Neuilly, rénovation nécessaire elle aussi à court terme.

Discussion :

Un exposé bref de la solution technique proposée est fait par M. Le Roux, notons : la piscine reste à débordement mais avec récupération de l’eau (économie de fonctionnement), elle sera chauffée, un volet roulant la couvrira lors de sa fermeture (sécurité assurée et aussi minimisation des pertes calorifiques), pour l’accès un escalier remplacera les échelles actuelles (non compatibles avec le volet roulant), les dalles en marbre (jolies mais glissantes) de la plage d’accès seront remplacées, toutes les tuyauteries seront refaites.

Le financement est prévu sur deux années par appel de charges à compter de l’année 2021 (à partir du 2ème semestre pour la résidence Saint Cloud car nous voulons un lissage des charges en 2021, le premier semestre 2021 supportant encore les charges correspondant au nettoyage de la façade Nord). Si globalement le nombre de personnes intéressées est suffisant (15 minimum a priori), dans le cadre défini globalement un prêt pourra alors leur être consenti individuellement.

La réalisation des études serait prévue en 2022 (ou avant si possible) et celle des travaux à partir de septembre 2022 et jusqu'en mai 2023, de façon à ouvrir la piscine rénovée début juin 2023, sans avoir eu donc de fermeture pendant les périodes estivales.

Il est de notre intérêt à tous de ne pas partir la fleur au fusil pour un projet à 260 K€ et qui se terminerait à 330 K€, valeur moyenne des offres. En ce sens, le projet de contrat présenté (et donné ci-après) est très sommaire contractuellement car non engageant, peu détaillé sur les prestations elles-mêmes et non engageant sur leurs coûts puisque Gruet Ingénierie parle « d’estimations » uniquement. Enfin un risque majeur (montant estimé à 15 000€) indiqué est d’avoir à enlever le revêtement en petites céramiques du bassin si son adhésion est insuffisante : ceci sera tranché au début des travaux mais n’est pas pris en compte dans l’estimation actuelle et donc nécessitera une résolution complémentaire.

MM Vialla et Le Roux précisent alors l’organisation retenue :

- la gérance agirait comme maîtrise d’ouvrage et Gruet Ingénierie comme maîtrise d’œuvre, MM. Vialla et Le Roux suivront de très près les opérations et exigeront d’avoir pour approbation toutes les commandes,

- la somme avancée doit être considérée comme une enveloppe budgétaire essentiellement destinée à la résolution soumise au vote en AG de Parly 2. Une marge pour aléas de l’ordre de 5% sera retenue conformément aux préconisations de Gruet,

- ils pensent qu’il ne sera pas nécessaire d’enlever le revêtement actuel de la piscine et donc qu’il n’y aura pas à lever ces 15 000€ supplémentaires. Il est rappelé que ce point est lié à la garantie décennale attendue pour le bassin et qu’il est obligatoire de l’obtenir sans réserves,

- La piscine Neuilly devrait être rénovée un an avant la nôtre : un suivi de la réalisation de ces travaux est prévu et sera instructif. A noter que les contrats de rénovation des deux piscines ne sont pas liés,

- Présentation des résolutions correspondantes 28 à 31 à l’AG du Syndicat Principal le 4 Juin 2020 (cf projet de liste de résolutions donné, 25ème, 26ème, 28ème et 29ème résolutions).

Le CSS Saint Cloud demande quand même que soient précisés dans le contrat : la référence au cahier des charges, la notion d’ensemblier du maître d’œuvre (le tableau est indicatif et de plus peut être non exhaustif) et note enfin qu’une résolution complémentaire de 15 000€ sera peut-être présentée en fonction de l’état du revêtement actuel du bassin. Il souligne qu’il n’a obtenu malgré ses demandes, aucun avis de la future maîtrise d’ouvrage sur la qualité de cette offre et aucun engagement de sa part à assumer sa bonne réalisation dans les contraintes budgétaires données par les résolutions. Aucun des intervenants n’a pu recueillir un retour d’expérience sur des travaux effectués par cette entreprise : ils notent cependant la bonne impression faite lors des échanges. En conclusion, regrettant de n’avoir été associé que très tardivement à cette affaire (à partir de la réunion de la commission piscine du 18/12/2019 seulement), le CSS ne s’oppose pas à sa présentation par les résolutions précitées aux votes des résidents en AG de Parly2, résidents qui trancheront alors par leurs votes bien évidemment.

3 - Nettoyage des volets

Les conditions de nettoyage des volets en bois de la résidence ont été diffusées à l’ensemble des copropriétaires. Le CSS conseille fortement de le faire faire : il faut profiter de la mise en place des nacelles (pour réfection des acrotères) pour effectuer cette opération dans des conditions avantageuses. Cela complètera les nettoyages des façades effectués (à venir encore pour la façade Nord, la dernière à faire) et embellira nos bâtiments.

La date limite pour donner sa réponse est fin Mars. Dans les circonstances actuelles, il ne peut être assuré cependant que les travaux débuteront en Avril comme programmé.

4 - Rénovation des ascenseurs

Il convient maintenant de lancer les opérations avec la gérance et de voir ce qui peut être fait dans le contexte actuel pour préparer cette rénovation. Des propositions sont à demander à Otis via le gérance, en harmonie avec nos halls. Dès à présent, le CSS demande que soit définies 3  propositions dont une dite « économique » et consistant très schématiquement à changer les seuls panneaux latéraux (avec regroupement dans une bande de toutes les commandes et indication de l’étage) et le plafond avec éclairage LED. Lancement à envisager fin du premier semestre.

5 - Eléments budgétaires 2019

Une première mouture des comptes 2019 nous est transmise : bien qu’impactés fortement par le remplacement des thuyas brûlés lors de la canicule, ils demeurent très acceptables et comparables à ceux de 2018. La version finale est attendue.

6 - Divers

La question des climatisations installées avec l’accord de l’AG de la résidence Saint Cloud sous réserve du respect des préconisations du CSP, rebondit avec une interdiction pure et simple du CSP et une action en justice intentée à l’encontre d’un copropriétaire et deux autres en prévision comme le montre le projet de résolution de l’AG de Parly2. Le CSS reste sur le principe des résolutions votées par la résidence à une écrasante majorité (92%). Pour plus de renseignements, se reporter aux comptes-rendus du CSP des dernières réunions.

En ce qui concerne la gare routière du Chesnay, sujet qui nous concerne tous, l’information suivante sur la situation administrative de ces travaux a été donnée en CSP : « Suite à l'ordonnance du 6 septembre 2019 du Tribunal administratif qui a fait droit à la demande de requérants de suspendre le permis d'aménager d'une Gare routière entre Centre commercial et Hippopotamus, la Mairie s'est pourvue en cassation. Au terme de sa séance du 16 janvier dernier, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la Commune. Le groupe de travail, dit "Aménagement paysager de la station Dutartre", créé postérieurement à l'abattage des marronniers sis sur l'emplacement, a été suspendu unilatéralement par le Maire." Attendons maintenant la suite des évènements…

Enfin pour terminer, signalons la plantation d’un sapin sur la butte côté Sud en remplacement de celui abattu l’année dernière.

Enfin les derniers évènements concernant le Covid 19 vont certainement modifier les plannings des actions programmées.

Nota hors réunion : ce qui était alors une hypothèse devient maintenant une certitude avec les mesures de confinement et le ralentissement de l’activité économique.

*      *    *